525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究项目

（2025GCGZ标段）

招 标 文 件

招标人：南通市公路事业发展中心

招标代理：江苏睿致诚工程咨询有限公司

二○二五年三月

目  录

第 一 卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法	25

第四章 合同条款及格式	35

第 二 卷	42

第五章 工程量清单	43

第六章 技术标准和要求	44

第 三 卷	45

第七章 投标文件格式	46

# 第 一 卷

第一章  招标公告

525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究项目

招标公告

一、招标条件

525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究已列入《2025年市本级政府投资城建交通水利计划》，委托人为南通市公路事业发展中心，建设资金来自2025年南通市城建交通计划，出资比例为100%，招标人为南通市公路事业发展中心，招标代理为江苏睿致诚工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究项目进行公开招标。本项目采用资格后审方式。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况

525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造路线全长约21公里，起于328国道交叉口，终于沪陕高速悦来互通，525省道现状为双向四车道一级公路标准，设计速度80Km/h，路基宽度25.5米。525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造是增加通州湾核心区南向快速通道的需要，可实现通州湾与海门、南通主城区的快速联通。

2、招标范围与标段划分

本拟将本项目划分为1个标段，即2025GCGZ标段，招标范围与内容如下：

2.1招标范围

对525省道（328国道-沪陕高速）全线（约21公里）开展快速化改造方案研究并提供后续服务。

2.2招标内容

主要研究内容：通过现场踏勘、调研，收集现状及规划资料，开展区域路网趋势分析和交通流量需求预测分析。结合沿线城镇规划、产业布局、土地开发及路网结构等因素，对快速化改造进行方案研究，对不同的方案从经济、技术、环境、用地等方面进行综合论证，提出推荐方案。针对本次改造，分析明确其功能定位、总体方案、建设规模、技术标准、投资估算等，结合路网规划研究，提出线位选址、规划设计方案、建设模式、项目投融资、建设时机、建设时序等相关建议，配合招标人完成市级审查及汇报工作，并提供最终研究成果。

3、服务期

本项目服务期为自合同签订之日起至最终成果通过市级审查且修改完善之日止。具体要求为：

2025年6月30日前，完成方案研究大纲评审；2025年9月30日前，形成方案研究中间成果；2025年11月30日前，完成方案研究报告，并通过市级审查。

三、投标人资格要求

1、投标人应具备的承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉，具体要求为：

（1）投标人应为独立法人，具有有效的基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）。

（2）资质要求

投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的有效的工程设计综合甲级资质或公路行业甲级设计资质或公路行业（公路工程）专业甲级设计资质或在全国投资项目在线审批监管平台有备案记录（咨询专业为公路，咨询服务范围包括项目咨询）。

（3）业绩要求

自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过已完成的一级（或以上）公路新建（或改建或扩建）工程的方案研究（或预可行性研究或可行性研究或设计）项目。

（4）项目负责人要求

①具有高级工程师（或副教授）或以上技术职称。

②自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），项目负责人担任过已完成的一级（或以上）公路新建（或改建或扩建）工程的方案研究（或预可行性研究或可行性研究或设计）项目的项目负责人（或技术负责人）。

③投标人拟投入本项目的项目负责人须为投标人正式职工，出具投标人为其缴纳的投标当月至投标当月开始往前5个月中，任意连续3个月的社保缴费证明（例如：若开标时间为2025年4月，则投标当月至投标当月开始往前5个月指2024年12月至2025年4月，出具的社保缴费证明时间段应为2024年12月~2025年2月或2025年1月~2025年3月或2025年2月~2025年4月）。

社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。

（5）信誉要求：

截止投标文件递交时间当时，投标人在最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定中被评为C级或以上级别（信用类别：服务类）。

截止投标文件递交时间当时，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

截止投标文件递交时间当时，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

截止递交投标文件当时，投标人未被列入“信用交通江苏”网站公布的“失信联合惩戒对象名单”（黑名单）。

- 2、本次招标不接受联合体投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

四、评标办法

本次招标项目采用综合评估法。详见招标文件。

五、招标文件的获取

1、申请

申请时间：自招标公告上网发布之日起至2025年4月8日下午17：30，每日工作时间：上午9:00—11:00整，下午13:30—17:30整。

申请方式：凡符合资格要求并有意愿参加本项目的投标人，请如实填写《申请函》（格式见本项目公告附件）并加盖公章，发彩色扫描件至邮箱（jsrzcnt@126.com）中，并致电招标代理确认邮件送达，确认申请是否成功，并在开标现场将申请函原件同响应文件一并递交。

招标代理联系人：周天豪，联系电话：13814662273。

2、获取招标文件

各申请人到招标代理单位自行领取纸质招标文件或由招标代理单位邮寄纸质文件给各申请人。

招标文件售价300元/投标人，请在提交《申请函》的同时缴纳给招标代理，无论何种情况不予退还。

3、已获取招标文件的投标人，不得擅自放弃，若因故确需放弃，则须在递交投标文件截止之日3天前书面告知招标人或招标代理，如无故不参加投标而造成参加投标的投标人不足3家而重新招标的，若重新招标的招标范围、规模和资格要求等未发生改变，招标人可以拒绝其参加重新招标的投标。

六、投标文件的递交及相关事宜

1、递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年4月9日9时00分，投标人应于当日9时00分前将投标文件递交至南通市公路事业发展中心1楼信访接待室（地址：南通市跃龙路4号），如有变动另行通知。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。请投标人注意提前熟悉会场，避免迟到。

2、定于本项目投标截止同一时间在上述投标地点公开开标，投标人应派法人代表或其授权代理人携带有效身份证明出席。若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn）上发布。南通市交通运输局网站是本项目招标公告、招标文件澄清、补遗书、中标候选人公示、中标公告等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

八、联系方式

招 标 人：南通市公路事业发展中心

地    址：江苏省南通市跃龙路4号

邮    编：226001

联 系 人：荣慧

电    话：0513-85524439

招标代理：江苏睿致诚工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼

电话：13814662273（周天豪）、18932207883（陈小龙）

联系人：周天豪、陈小龙

Email：jsrzcnt@126.com

2025年3月19日

注：上述时间均为北京时间。具体事宜请与招标代理联系。

附件1

申请函

致：南通市公路事业发展中心

我公司已获悉贵单位发出的                            招标公告，经研究，我单位拟参加本项目投标，现申请获取招标文件。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南通市公路事业发展中心 地址：江苏省南通市跃龙路4号 联系人：荣慧 电话：0513-85524439 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：江苏睿致诚工程咨询有限公司 地址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼 电话：13814662273（周天豪）、18932207883（陈小龙） 联系人：周天豪、陈小龙 Email：jsrzcnt@126.com |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见招标公告 |  |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 江苏省南通市 |  |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |  |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 详见招标公告 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |  |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见招标公告 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 所有成果文件必须满足相关规范要求，且成果须通过市级审查。 |  |
| 1.3.4 | 安全目标 | 安全无责任事故 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求：/。 |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |  |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | / |  |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不召开。 |  |
|  |  | 形式：不召开。 |  |
| 1.11.1 | 分 包 | 不允许 允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 附件1：省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知（苏交规〔2024〕6号） 附件2：《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号） 附件3：关于印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用评定标准（补充指南）》《招投标有关问题界定工作指南》的通知（苏交建便函〔2020〕82号）附件4：省交通运输厅关于明确公路水运项目招投标和信用管理有关要求的通知（苏交建〔2020〕5号） |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止日10天前 形式：投标人应以书面（含传真）的方式在投标截止时间10天以前通知招标代理。 |  |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn）上发布招标文件澄清。 澄清招标文件的时间距投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn）上发布招标文件澄清，请投标人自行查看下载。在网站上一经公布，视为投标人已知悉并自行进行下载，无需确认。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn）上发布招标文件修改。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件的修改 | 在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn）上发布招标文件修改，请投标人自行查看下载。在网站上一经公布，视为投标人已知悉并自行进行下载，无需确认。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 详见招标文件“投标文件格式”。投标人须按招标文件“投标文件格式”规定的格式和内容编制投标文件。 |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算 |  |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 单价 |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 有,本项目招标人设定的最高投标限价为：人民币肆拾捌万元（¥480000）。投标人的投标报价超出招标人设定的最高投标限价的，招标人不予接受，其投标按否决投标处理。 |  |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）投标人的投标报价应是投标人完成所有工作内容和提供完整的工作报告（成果）调查费、劳务费、咨询费、会务费（含专家评审费）、出版费、研究费、管理费、利润、税金等全部费用。 本项目为总价合同，合同协议书一经签订，除合同另有明确规定外，合同价一概不予调整。 （2）本项目招标人不提供任何设施与物品，中标人（即本项目服务单位）的现场生活、办公用房，办公、生活设施以及交通、水电、通讯等问题由投标人在投标报价时自行考虑。 （3）投标人应为投入的工作人员进行必要的安全教育，配备必要的安全装备，并为相关现场服务人员投保并承担费用，相关费用在投标报价中充分考虑。 （4）本项目实施期间，为完成合同工作内容所涉一切工作均应由中标人负责并承担费用；为便于工作的开展，发包人可提供一定的协助，由此所发生的一切相关费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应予充分考虑。 （5）中标人应保证不会侵犯任何第三方知识产权（含因开发需要采购的中间件、操作系统等平台软件）。若出现争议，一律由中标人承担全部责任，由此发生的一切费用均由中标人承担。 本项目服务内容所涉的所有的成果文件获得批准实施前，任何单位和个人未经同意都无权以任何形式向第三方和社会公开展示成果。 （6）投标人应自行编制完成相应咨询项目所必需的各分项工作内容及其分项费用（包括专题研究以及咨询费用等其它费用在内的全过程一切费用）的报价清单。对投标人在报价清单中没有列入的项目，业主认为其费用已包含在其他项目报价之中。 （7）为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 一、投标保证金的金额：伍仟元。投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级为AA级的投标保证金减少50％，被列入最近一次江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的从业单位免缴投标保证金。（类型:服务类） 二、投标保证金递交形式： 1、红名单单位免缴投标保证金，提供列入红名单的公告截图即可。 2、非红名单请在投标文件中提交《投标保证金信用承诺书》代替投标保证金缴纳，承诺书中保证金金额请根据投标人自身情况填报。 不要求 |  |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |  |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 其他可以不予退还投标保证金的情形： a、投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； b、投标人提交了虚假资料； c、投标人有串标、围标、“挂靠”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标人工作人员，以及其他违反国家招投标管理有关规定的行为。 |  |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |  |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 投标文件的份数：正本 1 份，副本 4 份。 提交电子版文件1份（u盘），电子文件为盖章后的投标文件扫描件，电子文件不得设置密码并保证无病毒。 |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段招标第二个信封（报价文件）投标文件 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告及补遗书。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数，其中招标人代表不超过成员总数的1/3，专家不少于成员总数的2/3。 评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |  |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人的数量为3家，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量。 |  |
| 7.1 | 评标结果公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介。 公示期限： 3 日。 公示的其他内容：/。 |  |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否 |  |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 1.中标通知书发出的形式：以传真或电子邮件的形式将中标通知书扫描件发送给中标人，中标通知书原件由中标人自行至招标人处领取。 2.中标结果通知发出的形式：中标结果公告见招标公告发布媒介。 由投标人自行查看，招标人不再另行以其他形式通知未中标的投标人。 |  |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：同招标公告发布媒介。 公告期限：3日。 |  |
| 7.7 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 补偿，补偿标准： |  |
| 7.8.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：不限 履约保证金的金额：人民币壹万元（¥10000）（在最近一次江苏省公路水运建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级为AA级的投标人，可以减少20%的履约保证金；被列入最近一次江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的投标人，可以减免50%的履约保证金） 采用银行保函时，出具保函的银行级别：/。 履约保证金提交至招标人开户银行的账号。 不要求 |  |
| 8.5.1 | 监督部门 | 纪检监督：南通市公路事业发展中心纪检监察室 地 址：南通市跃龙路4号 电 话：0513-85535026 传 真：0513-85529250 邮政编码：226001 |  |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 是，具体要求： |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 特别说明： 投标人在本项目中的“江苏交通项目的信用档案等级及分数”及“江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）”均以“服务类”进行评审。 |  |
| 10.2 | 投标人在最近一期公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级分数，有江苏省信用评价结果的，以江苏省信用评价结果为准；无江苏省信用评价结果的，其信用等级按照以下原则确定：①资质由国务院有关部门许可的从业单位，其信用等级按照国务院交通运输主管部门公布的全国综合评价结果确定；②无全国综合评价结果的从业单位，其信用等级参照注册地省交通运输主管部门综合评价结果确定：综合评价结果为AA级的，按照A级（信用分94.5分）确定；综合评价结果为 A级的，按照A级（信用分不高于90分）确定；注册地省级综合评价结果为B级及以下的，按照其信用等级确定；③其他从业单位，其信用等级按照暂定A级确定（信用分为85分）；④存在《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2024〕6号）第十四条规定的不良行为的，按照规定确定其信用等级）；信用类别：服务类；以截止递交投标文件当日查询信息为准。适用于本项目招标投标过程各阶段（环节）。 |  |

附录1	 资格审查条件(资质最低条件)

企业资质等级要求

详见招标公告

附录2	 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

详见招标公告

附录3	 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

详见招标公告

附录4	 资格审查条件(项目负责人最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 详见招标公告 |

附录5	 资格审查条件(分项负责人最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人:见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构: 见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称:见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点:见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设规模: 见投标人须知前附表。

1.1.7本标段投资估算: 见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的服务期限: 见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求: 见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标: 见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情況，供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求: 允许分包的范围仅限于项目内容中非主体、非关键性的技术工作。招标人允许分包或不允许分包的工程(如有)应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求: 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求:投标人如有分包计划，应按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”， 明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）技术建议书不够完善；

（3）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3 项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中的酌情扣分。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供工作大纲等内容以对招标文件作出响应。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10 款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件修改发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应以书面（含传真）的方式。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应采用双信封形式, 包括下列内容:

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；

（4）拟分包项目情况表；

（5）投标报表；

（6）工作大纲；

（7）其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）投标函；

（2）报价清单。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的, 或投标人没有组成联合体的, 投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素, 招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算咨询服务费用。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的, 投标人的投标报价不得超过最高投标限价, 最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1投标人须按投标人须知前附表和招标文件 “投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查相关资料，并按其具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。

3.5.4 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上工作大纲的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应投标须知前附表要求及第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名（或使用印章、签名章）；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。 其中，投标函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或使用印章、签名章）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按 第六章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人签名（或使用印章、签名章）。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书，但应提供法定代表人身份证明。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第六章“投标文件格式”的要求。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。 如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（或使用印章、签名章）或加盖单位章。

3.7.4  投标文件正本一份,  副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按第六篇“投标文件格式”的要求进行相关人员签字（或使用印章、签名章）、盖投标人单位章。

3.7.6投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按第六篇“投标文件格式”的要求进行相关人员签字（或使用印章、签名章）、盖投标人单位章。副本可为正本复印件。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应分别单独密封包装。商务技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本以及投标文件电子版文件（U盘介质）应统一密封在另一个封套中。封套上加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或使用印章、签名章）。

4.1.2 投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3 个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.5逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）由投标人代表检查投标文件的密封情况；

（4）公布标段名称、投标人名称、投标函中主要内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.2.2  在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封。

5.2.3  招标人将按照本章第 5.1  款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果；

（2）拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（3）计算并宣布评标基准价；

（4）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；

（5）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.2.4 在投标文件第二个信封(报价文件)开标现场，招标人将按第三章“评标办法” 规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算:

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价 (如有)；

（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录,有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标及补救措施

评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情況, 导致无法继续评审工作的, 可暂停评标, 对原有资料及信息作出妥善保密处理, 待电子评标系统恢复正常之后,应重新组织评审。（本款不适用）

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价、项目负责人；

（2）提出异议的渠道和方式；

（3）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的, 招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿, 未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。 招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.8 履约保证金

7.8.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.8.2 中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9 签订合同

7.9.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

招标人不得以压低咨询服务费、增加工作量、缩短服务期限等作为中标的条件,不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.9.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.9.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.9.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.需要补充的其他内容

9.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用综合评估法。根据本章“1.评标方法”的规定明确综合得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）被列入最近一次“招标项目所在地省级公路水运建设市场守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人优先； （3）在最近一次招标项目所在地省级交通运输主管部门信用等级评定分值高的投标人优先； （4）商务和技术得分之和较高的投标人优先； （5）“技术建议书”得分较高的投标人优先； （6）“对项目的理解和总体思路”得分较高的投标人优先； （7）评标委员会全体成员记名票决。 （红名单、信用等级评定分值均以投标文件递交截止日当时的查询结果为准。信用类别：服务类）。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式与响应性评审标准（第一个信封） | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a、投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）； b、投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，并符合招标文件要求。 （4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，并符合招标文件要求。 （5）投标人未以联合体形式投标。 （6）投标人无分包计划。 （7）投标文件未附有招标文件规定范围内的招标人不能接受的条件。 （8）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金。 （9）投标文件第一个信封未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
|  | 形式与响应性评审标准（第二个信封） | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字（如有）与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | （1）投标人应为独立法人，具有有效的基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）。 （2）投标人的资质符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的项目负责人资格、业绩符合招标文件规定。 （6）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书： 45 分 主要人员： 20 分 技术能力：0分 业绩：20分 履约信誉： 5 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1)评标价的确定： 评标价=报价函文字报价 (2) 评标价平均值的计算： 按第一个信封（商务和技术文件）评审得分由高到低的顺序选取前3名（若不足3名，则选取相应数量），对其第二个信封（报价文件）的评标价作算术平均（根据第二章“投标人须知”第5.2.4项规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价除外），将该平均值作为评标价平均值。 (3)评标基准价的确定 将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 |

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分因素 |  | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 |  | 分值 |  |  |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 |  | 45分 | 对项目的理解和总体思路 |  | 10分 |  | 从对招标项目的理解、总体设计思路等方面酌情评分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  | 招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 |  | 20分 |  | 从对招标项目设计的特点关键技术问题、重点、难点的对认识及对策措施等方面酌情评分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  | 工作量及计划安排 |  | 5分 |  | 从各投标人的工作量及计划安排科学性、合理性等方面酌情评分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  | 质量保证措施、进度保证措施 |  | 5分 |  | 从各投标人的质量保证措施、进度保证措施等方面酌情评分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  | 后续服务的安排及保证措施 |  | 5分 |  | 从各投标人投入的后续服务人员、后续服务的内容以及后续服务承诺等方面酌情评分，得分低于60%时说明理由。 |
| 2.2.4（2） | 主要人员 |  | 20分 | 拟投入本项目的人员资格和能力 |  | 20分 |  | 项目负责人满足资格条件要求的得基本分12分。在此基础上，每增加一个满足资格条件要求的业绩加4分，最多加8分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 |  | 10分 | 评标价得分计算公式示例： 如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100× E1； 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.2，E2=0.1。 注：评标价得分最低得0分。 |  |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 20分 | 投标人与本项目相关的具体业绩 | 20分 |  | 投标人满足资格条件要求的得基本分12分。在此基础上，每增加一个满足资格条件要求的业绩加2分，最多加8分。 |  |
|  |  | 履约信誉 | 5分 | 履约信誉 | 5分 |  | 按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，对在投标截止当时查询的投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的的信用等级和分数进行评定。信用评价类型：服务类。 （一）信用等级为AA级或列入红名单的从业单位，信用分为X（本项X=5，下同）分； （二）最近一次信用等级为A级（含暂定A级）的从业单位，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15X*(Z-85)/10+0.8X （三）信用等级为B级（含暂定）的从业单位，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15X*(Z-75)/10+0.65X （四）信用等级为C级（含暂定）的从业单位，信用分为0.45X〜0.6X分 ，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*（Z-60）/15+0.45X。 注：X为信用分满分值（5分），Y为从业单位在本次投标活动中的信用分值，Z为从业单位最近一次信用等级评定分值。无评定分值的A级从业单位，Z按85计算；暂定A级从业单位，Z按85计算；无评定分值的B级从业单位，Z按75计算；暂定B级从业单位，Z按75计算；无评定分值的C级从业单位，Z按60计算;暂定C级从业单位，Z按60计算。 Y值结果保留2位小数，第3位四舍五入。 |  |

需要补充的其他内容： 1、第3.2.1项增加：第一信封（商务及技术文件）各评分因素细分项（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素细分项得分应以评标委员会各成员的打分平均值（若该评分因素含细分项，按评分因素细分项分别计算得分，保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）确定，评标委员会成员总数为7人或7人以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一评分因素细分项的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。第一信封各评分因素细分项得分之和即为各投标人的第一信封综合得分。评标办法其他地方要求与本款内容不一致的，以本款内容为准。 2、增加：有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。 当出现通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人不足3家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人可按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由。 - 3、增加：评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》等文件要求，对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定；对存在串通投标情形的，评标委员会应当予以否决其投标。 - 4、增加：上述“投标人第一个信封（商务及技术文件）评审得分由高到低顺序选取前3名（若不足3名，则选取相应数量)”，若有得分相同且影响到其评标价是否能进入评标价平均值计算的，则由评标委员会依次按照以下优先顺序进行排序： - （1）被列入最近一次“江苏省公路水运建设市场守信激励对象名单”（红名单）的投标人优先； - （2）在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用分值高的投标人优先； - （3）“对项目的理解和总体思路”打分点得分较高的投标人优先； - （4）评标委员会全体成员记名票决推荐中标候选人。 - （红名单、信用评定分值均以投标文件递交截止日当时的查询结果为准。信用类型：服务类）。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。（适用于已进行资格预审的）

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）工作大纲：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）工作大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

本项目初步评审程序为：

①评标委员会依据本章第2.1.1、2.1.3款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行形式评审与响应性评审；

②评标委员会根据本章第2.1.2款规定的标准对投标人进行资格评审，并确定通过第一信封资格审查的投标人名单。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4 项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标意见中记载并提请招标人决定。

第四章  合同条款及格式

技术咨询合同

委托方（甲方）：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：

传真：

受托方（乙方）：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：

传真：

本合同甲方委托乙方就                           项目的技术咨询，并支付咨询报酬。双方经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方进行技术咨询的要求、内容和方式

1.咨询内容：525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究项目

对525省道（328国道-沪陕高速）全线（约21公里）开展快速化改造方案研究并提供后续服务。主要研究内容：通过现场踏勘、调研，收集现状及规划资料，开展区域路网趋势分析和交通流量需求预测分析。结合沿线城镇规划、产业布局、土地开发及路网结构等因素，对快速化改造进行方案研究，对不同的方案从经济、技术、环境、用地等方面进行综合论证，提出推荐方案。针对本次改造，分析明确其功能定位、总体方案、建设规模、技术标准、投资估算等，结合路网规划研究，提出线位选址、规划设计方案、建设模式、项目投融资、建设时机、建设时序等相关建议，配合招标人完成市级审查及汇报工作，并提供最终研究成果。

2.咨询要求与方式：

（1）所有成果文件必须满足相关规范要求，且成果须通过市级审查。

（2）乙方提交的技术成果报告应数据准确、图表清晰，分析结果合理，逻辑严谨，论证出技术经济上科学合理的推荐方案，为工程决策和下阶段工程实施提供依据；

第二条  乙方应当按照下列进度要求进行本项目的技术咨询工作：自合同签订之日起至最终成果通过市级审查且修改完善之日止。具体要求为：

2025年6月30日前，完成方案研究大纲评审；2025年9月30日前，形成方案研究中间成果；2025年11月30日前，完成方案研究报告，并通过市级审查。

第三条  甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式

1.本项目费用（大写）     元整。该费用应包括是乙方完成所投标段所有工作内容和提供完整的工作报告（成果）及后续服务所需的调查费、劳务费、咨询费、会务费（含专家评审费）、出版费、研究费、管理费、利润、税金等全部费用。

本项目为总价合同，合同协议书一经签订，除合同另有明确规定外，合同价一概不予调整。

2.支付方式：本项目为总价合同，通过招标人组织的方案研究大纲评审后15个工作日内，支付合同价的30%；通过招标人组织的中间成果评审后15个工作日内，支付合同价的30%；完成最终成果并通过市级审查后15个工作日内，支付合同价的40%。

每次付款前，受托人须按委托人要求提供等额的合规发票及相关付款申请资料，否则委托人可以拒绝付款。依据合同条款约定对受托人的违约金和赔偿金扣款，委托人从当年应付年度合同价中一次性扣减。以上付款均不计利息。

第四条  双方责任

1.甲方责任主要包括但不限于以下方面：

（1）协助乙方开展现场调查和资料收集；

（2）组织审查、验收乙方提交的技术成果；

（3）按照合同要求及时向乙方支付合同款；

（4）负责与地方及有关部门之间关系的协调工作。

2.乙方责任主要包括但不限于以下方面：

（1）乙方应按承诺的日期完成方案研究大纲评审、方案研究中间成果编制、方案研究报告编制并通过市级审查，提供最终审查通过的全部最终成果。乙方对以上文件进行审定并对其质量负责。乙方向甲方交付的文件、份数、时间为：

1）中间成果报告数量应满足审查需要。

2）编制《525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究报告》及附表、附图、附件，提供报告文件纸质版8套。

3）所有研究成果的电子版一份（图纸要求为无加密的CAD格式）。

（2）投标文件中所确定的项目组织机构和项目人员配置在未征得甲方同意或未经甲方要求不作任何变更和调整。

（3）研究报告（或评估报告）提交后，在原定的任务范围内的必要修改由乙方负责，若原定任务委托书有重大变更而重作或修改设计时，甲乙双方应协商另定合同。

（4）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方须向甲方缴纳5万元违约金。

（5）承担项目实施过程中的技术评审、专家咨询、会务等相关一切费用。

第五条  合同的变更、解除及终止

1.除甲方另有书面通知外，乙方不得改变本合同中的任何任务。甲方有权利在执行合同期间改变、修改、删减或增加合同任务。由于变更引起的费用，经双方协商解决。含在投标报价中，不单独计列

2.甲方发出的变更通知单是修改合同价格或改变完工日期的唯一方法。

3.在合同执行过程中，因国家政策或者项目调整等因素，经甲乙双方协商后，甲方可提出书面文件中止合同，但甲方应补偿乙方在合同中止期间的损失。

4.如果因甲方原因如破产、无力偿还或清盘等而使本合同工作无法继续执行时，乙方有权终止执行本合同。甲方应补偿乙方至终止日之前已经完成合格工作的费用。

第六条  版权与保密

1.甲方向乙方提供的有关本合同项目的资料所有权属甲方所有。

2.对于乙方按合同规定提交给甲方的所有资料及其副本，甲方在本合同项目上具有自由使用的权利，但要遵循后文中有关保密的规定及合同的其他规定，以利于本项目工程的开展。

3.本合同失效或者终止后，甲方有权继续使用上述文件资料。

4.未经任何一方允许，甲方和乙方不得全部或部分地公开或泄露上述规定的任何资料。

5.乙方应保证不会侵犯任何第三方知识产权（含因开发需要采购的中间件、操作系统等平台软件）。若出现争议，一律由乙方承担全部责任，由此发生的一切费用均由乙方承担。

本项目服务内容所涉的所有的成果文件获得批准实施前，任何单位和个人未经同意都无权以任何形式向第三方和社会公开展示成果。

6.乙方开展项目研究过程中形成的数据、资料、调研成果、最终报告等全部研究成果的知识产权归甲方所有。

第七条  验收、评价方法：

1.乙方保证在规定的时间内完成合同范围规定的工作；

2.甲方负责安排组织评审，乙方给予必要的协助；

3.在报告评审期间，乙方有义务委派本方专家，负责评审过程中的专题答辩、解释等相关工作，并负责根据审查评审的意见进行修改或补充工作；

4.所有成果文件必须满足相关规范要求，且成果须通过市级审查。

第八条  保证、补救、违约责任

1.乙方在进行本项目工作时，应保证项目工作按本合同的内容及规定的时间内完成，以确保甲方工程项目计划的实施。如果乙方没有按合同提供或实施合同所需的服务及工作时，在不限制甲方终止合同权利的情况下，乙方应自费进行有关的补救工作，如：加班加点，增加人力等措施。

2.乙方应保证提交的技术成果的完整性及准确性并具有足够说服力，以通过审查。由于乙方的疏忽失误、失责等原因造成的返工、修正，乙方应自费进行处理；

3.违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。

（1）因研究深度不够、资料不足、方案缺陷或编制报告质量低劣达不到要求，或未按期提交成果，拖延工期，并给甲方造成损失，除由乙方继续完善设计任务外，并视造成损失的大小向甲方支付赔偿金。

（2）乙方未按合同规定时间提供相应成果的，每延误1天，甲方将按合同总价的1%作为违约金；工作累计延误20天，甲方有权单方收回方案研究工作，另行委托。情节严重的，甲方可以单方面解除本合同，且履约保证金不予退还。

（3）其它：无。

第九条  适用法律与仲裁

1.本合同适用法律为中华人民共和国法律、部门规章和江苏省政府和部门颁布的法规、规章和条例。

2.如双方因本合同发生纠纷时,双方本着平等互利、协商一致的原则协商解决，若协商不成，可向南通仲裁委员会按其规则提起仲裁。

3.除非在仲裁裁决书中另有规定，否则，仲裁费由败诉方承担；

4.仲裁双方在仲裁过程中要继续履行合同，但提交仲裁的那些部分除外。

第十条  合同生效及其他

1.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

2.乙方提交初稿后甲方如有修改意见，乙方应提供无偿修改。

3.经双方共同认可的补充协议、文件及其附件及会议纪要与本合同具有同等效力。

4.本合同中相同的词及词组具有相同的含义，合同标题不是合同的全部条件和要求；

5.本合同将取代双方在此以前的所有书面或口头与本合同有关的谈判文件、表述，对本合同条件的任何修改，变更或修正只有通过书面形式并经双方授权代表签字后，才具有法律效力；

6.本合同经双方签字盖章后生效，至全部履行条款后终止。本合同未尽事宜，双方另行协商。

7.履约保证金在完成所有成果文件且完成相关的后续服务工作后，由发包人在收到承包人申请后的15日退还。

8.本合同正本一式陆份，双方各执叁份。

甲方：                  （盖单位章）        	 乙方：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）       法定代表人或其委托代理人：    （签字）

日期：    年  月  日

附件一  廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               （以下称委托人）与咨询单位                        （以下称受托人），特订立如下合同。

第一条  委托人、受托人双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行                           的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让受托人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（二）委托人工作人员不得参加受托人安排的宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包单位或推销材料，不得要求受托人购买合同规定外的材料和设备。

（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

第三条  受托人义务

（一）受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

（五）受托人不应接受委托审计合同约定以外的与本合同审计工作有关的任何报酬。

（六）受托人不得参与合同规定的与委托人人利益相冲突的任何活动。

第四条  违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付承包人或未支付款不足以支付违约金的，承包人另行支付违约金。情节严重的，委托人建议建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  本合同有效期为委托人、受托人双方签署之日起至对应的施工标段合同签订后终结。

第六条  本合同作为                           咨询服务合同的附件，与咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本合同共陆份，双方各执叁份。

发包人：                  （盖单位章）   	 设计人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）       法定代表人或其委托代理人：   （签字）

日期：    年  月  日

# 第 二 卷

- 工程量清单

（本项目非清单报价，不提供工程量清单）

第六章 技术标准和要求

委托人要求包括但不限于以下内容：

- 方案研究要求

（一）项目概况

见招标公告。

（二）招标范围及内容

见招标公告和合同条款。

（三）依据

1.适用的法律、行政法规及部门规章；

2.与工程有关的标准、规范、规程；

3.工程前期有关文件；

4.本工程的委托合同及补充合同；

5.其他依据。

（四）项目使用功能的要求：无。

（五）人员和设备要求：无。

二、成果文件要求

见招标公告和合同条款。

三、发包人财产清单

发包人不提供。

四、发包人提供的便利条件：无。

五、发包人的其他要求：

1、编制《525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究报告》及附表、附图、附件，提供报告文件纸质版8套。所有研究成果的电子版一份（图纸要求为无加密的CAD格式）。

2、所有成果文件必须满足相关规范要求，且成果须通过市级审查。

# 第 三 卷

第七章 投标文件格式

正/副本

525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究项目

（2025GCGZ标段）

投 标 文 件

第一个信封（商务及技术文件）

投标人：__________（盖单位章）

____年____月____日

目    录

一、投标函和投标函附录；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、投标保证金；

四、技术建议书；

五、资格审查及商务评审资料；

六、承诺函；

七、其他材料。

一、投标函

南通市公路事业发展中心：

1、我方在仔细研究了      （项目名称）      （标段）的招标文件并了解该项目基本情况后，决定参加该项目投标。在此郑重表示，我们愿意按照招标文件确定的投入力量和工作方案、遵照招标文件规定的责任和义务、并以投标文件第二信封报价函上的投标总价，承担本项目的服务工作。

2、我单位一旦中选，将保证按本投标文件配备的人员提供服务，即

（1）项目负责人：      ,职称：      ,身份证号为      ；

3、计划服务周期：       。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标人须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标函将始终对我方具有约束力，并随时接受中选。

5、如果你单位接受我们的投标文件，我们保证按照投标文件的约定及时与你方按招标文件中服务合同的格式及内容签署服务合同。

6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、      （其他补充说明）。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或使用印章、签名章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

_______年_____月_______日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____________________

单位性质：_______________________

地    址：_______________________

成立时间:____年___月___日

经营期限：_______________________

姓名：  （法定代表人签名或使用印章、签名章）     性别：____年龄：_____职务：_____系_________（投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件。

特此证明。

投标人：___________________（盖单位章）

______年_____月_______日

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，需提交法定代表人身份证明。

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_______（项目名称）_________标段方案研究投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（包括法定代表人身份证复印件或扫描件）及委托代理人身份证复印件或扫描件。

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签名或使用印章、签名章）：

身份证号码：

委托代理人（签名或使用印章、签名章）：

身份证号码：

_______年__________月________日

注：①如果由投标人法定代表人的委托代理人签署投标文件，需提交授权委托书。

②委托期限可写：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

三、投标保证金

一、投标保证金的金额：伍仟元。投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级为AA级的投标保证金减少50％，被列入最近一次江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的从业单位免缴投标保证金。

二、投标保证金递交形式：

1、红名单单位免缴投标保证金，提供列入红名单的公告截图即可。

2、非红名单请在投标文件中提交《投标保证金信用承诺书》代替投标保证金缴纳，承诺书中保证金金额请根据投标人自身情况填报。

非红名单单位递交《投标保证金信用承诺书》，格式如下：

投标保证金信用承诺书

致：（招标人名称）

本公司(单位)拟参加                  项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：

标段名称：

保证金金额：           ，投标有效期：   天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

本公司（单位）承诺

（一）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）在此次招标活动中不发生以下情形:

1.在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.与招标人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在公示期间内不参与南通市内项目的投标；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3.自发现承诺内容失信行为之日起5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

（四）上述承诺是自身真实的意思表示。

投 标 人(盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人（亲笔签名或使用印章、签名章）：

年        月        日

四、技术建议书

具体但不限于以下内容：

1、对项目的理解和总体思路

2、招标项目的特点、关键技术问题的认识及其对策措施

3、工作量及计划安排

4、质量保证措施、进度保证措施

5、后续服务的安排及保证措施

五、资格审查及商务评审资料

表1企业信息基本表

| 申请人全称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务： |  |  |  |  |  |
| 营业范围： |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码： |  | 注册资本(元)： |  | 信用等级： |  |
| 建立日期： |  | 现有职工总人数(人)： |  |  |  |
| 办公地址： |  |  |  | 邮编： |  |
| 联系电话： |  | 传真： |  |  |  |
| 法人代表姓名： |  | 职务： |  | 联系电话： |  |
| 技术负责人姓名： |  | 技术负责人职务： |  | 技术负责人电话： |  |
| 联系人姓名： |  | 联系人职务： |  | 联系人电话： |  |
| 联系人邮箱： |  |  |  |  |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 安全许可证证书编号： |  |  |  | 安全许可证证书有效期： |  |
| 基本户开户行： |  |  |  | 基本户户名： |  |
| 基本户账号： |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人所填写的“企业资质名称及等级、证书号、有效期”等投标人基本信息应至少对应本项目资格审查要求，否则不能通过资格审查。

2.本表后附如下资料至少包括以下：

（1）投标人的具有有效营业执照或事业单位法人登记证书、具有有效的基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）、资质证书的复印件或扫描件。

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图。

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gxt.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图。

表2拟投入本标段主要人员情况表

| 序号 | 在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 工作年限 | 学历 | 学历专业 | 执业资格名称 | 执业资格等级 | 执业资格编号 | 执业资格有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表中所填人员应至少包括项目负责人。

2.本表后附相关人员身份证、职称证书、学历证书、执业资格证书、社保缴费证明材料等证明材料的复印件或扫描件。

3.人员一旦确定，中标后原则上不再变更，如需变更需征得招标人同意。

表3 拟投入本标段主要人员经历表

| 序号 | 担任职务 | 姓名 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目职务 | 项目名称 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附拟投入本标段主要人员（至少包括项目负责人）业绩证明材料（至少包括合同，若不能全面反映审查要求的内容，应再另外提供其他证明材料）的复印件或扫描件。

表4 已建工程表

| (项目名称) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点: |  |  |  |  |
| 合同标段: |  |  |  |  |
| 合同价(元): |  | 竣工质量评定： |  |  |
| 项目负责人: |  |  |  |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |  |
| 二任项目负责人: |  |  |  |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |  |
| 三任项目负责人: |  |  |  |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |  |
| 四任项目负责人: |  |  |  |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |  |
| 技术负责人： |  |  |  |  |
| 承建主体队伍: |  |  |  |  |
| 合同工期(天): |  | 合同开工日期(年、月)： |  |  |
| 合同交/竣工日期(年、月): |  | 是否为分包： |  |  |
| 获奖情况(仅限部、省级以上): |  |  |  |  |
| 发包人名称: |  |  |  |  |
| 发包人联系人: |  | 联系电话: |  |  |
| 工程简介: |  |  |  |  |

注：本表后附投标人业绩证明材料（至少包括合同，若不能全面反映审查要求的内容，应再另外提供其他证明材料）的复印件或扫描件。

表5 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/投标人的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

表6近年发生的诉讼及仲裁表

| 序号 | 项目 | 申请人/投标人情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：

1.本表后附投标人须知规定年份以来发生的可能对承担本项目产生重大影响的判决、裁决等有关法律文书扫描件（如有）。

六、其他资料

1、资料真实性承诺书

致：南通市公路事业发展中心

根据贵方招标公告，本签字人愿意参加               （项目名称） _______标段的投标。我们在此承诺，此次递交的投标文件内容完整、真实、准确，你单位有权为证实我单位所递交的证明文件、资料的真实性等进行调查核实，如有虚假，我方愿接受你方对此作出的一切处罚。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人(或其委托代理人)（签名或使用印章、签名章）：

年   月   日

2、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：南通市公路事业发展中心

我单位自愿参加            项目      标段的投标活动，并郑重承诺：

1.在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则；

2.投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效；

3.在本项目中无弄虚作假，无围标串标行为；

4.若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包；

5.我方如有违背承诺，愿意接受依法进行的处罚，按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，并在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人(或其委托代理人)（签名或使用印章、签名章）：

年   月   日

3、投标人认为有必要提供给评标委员会的其他材料

正/副本

525省道（328国道-沪陕高速）快速化改造方案研究项目

（2025GCGZ标段）

投 标 文 件

第二个信封（投标报价）

投标人：__________（盖单位章）

____年____月____日

目    录

一、报价函

- 一、报价函

南通市公路事业发展中心：

我方已仔细研究                   （项目名称）     标段招标文件的全部内容（含补遗书第_____号至第____号），在考察工程现场后，愿意以人民币大写     元（小写：¥    ）的投标报价，按合同约定承担并完成全部工作。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或使用印章、签名章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

_______年_____月_______日